南昌市保护性建筑普查项目

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3% | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3% | 项目申请、设立过程符合要求,报市财政及市政府批准。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3% | 项目设定客观实际的绩效目标。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3% | 绩效指标是否具体、指标值是否量化。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3% | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3% | 预算资金分配测算依据充分。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 实际到位资金与预算资金的比率。完全到位得3分，差额超过30%扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3% | 得分=项目预算执行率*分值权重。完全到位得3分，差额超过30%扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3% | 资金使用符合财务管理制度、拨付有完整的审批程序和手续。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3% | 财务和业务管理制度健全。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3% | 项目实施及调整手续完备，合同、专家论证等资料齐全。完全符合要求得3分，不符合一项扣1分，直至扣完。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 保护性建筑普查及建档数量完成率 | 9% | 完成150处以上保护性建筑普查以及建档，完成得满分，每少完成总量目标的5%及以内则扣1分，以此类推，扣完为止。 | 9 |
|  | 产出质量 | 评审通过合格率 | 9% | 《南昌市保护性建筑普查》项目评审通过合格率达到100%则得满分，每低于5%及以内则扣1分，以此类推，扣完为止。 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 9% | 项目完成时间符合上级要求和合同约定，得8分，违反合同及上级规定不得分。 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | 8% | 延续性项目支出预算金额35.34万元，得8分；每降低10%，扣1分。 | 8 |
| 效益 | 经济效益 | / | / | / | / |
|  | 社会效益 | 历史建筑保护知晓率 | 12% | 通过推进历史建筑确定及公布工作，提高社会历史建筑保护意识，知晓率达到100%得满分，每低于5%及以内则扣2分，按此增加，扣完为止。 | 10 |
|  | 生态效益 | / | / | / | / |
|  | 可持续效益 | 项目成果可持续使用率 | 12% | 加强历史建筑可持续 保护，促进我市历史文化名城保护可持续发展，项目成果可持续使用率达到100%得满分，每低于5%及以内则扣1分，按此增加，扣完为止。 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 8% | 社会公众满意度高于95%得满分，每低于5%及以内则扣1分，按此增加，扣完为止。 | 6 |
| 总分 | 94 |

南昌市保护性建筑普查项目支出

绩效评价报告

为规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》要求，名城办组织开展了2020年度部门项目支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据市政府抄告单（洪府厅抄字〔2020〕413号），南昌市保护性建筑普查项目为延续实施的2019年规划编制项目。

主要内容及实施情况

该项工作经费主要用于南昌市保护性建筑普查工作的进行。主要内容为延续2019年的工作，继续开展全市保护性建筑普查工作，开展历史建筑普查、认定、评审和报批工作。实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、资金投入和使用情况

南昌市保护性建筑普查项目是延续性项目，合同总额为117.8万元，按照2019年政府抄告单批复以及合同要求，2019年已请款并支付82.46万元；按照2020年政府抄告单批复，2020该项目预算为35.34万元，根据合同要求和项目实际完成情况，项目按期提交最终成果并完成验收，请款并支付35.34万元。

项目支付进度已按照上级部门工作安排及实际进度有序进行，并加强了对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

（二）项目绩效目标

1、总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“实事求是，节约优先”的理念。做好保护性建筑普查工作，确定和公布新一批历史建筑，提高我市历史文化名城保护水平。

2、阶段性目标。第一阶段，确定拟推荐历史建筑名单；第二阶段，组织征求意见及评审；第三阶段，申报历史建筑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平。

2.对象：南昌市保护性建筑普查项目。

3.范围：南昌市保护性建筑普查项目经费使用情况。

（二）绩效评价原则

1、绩效评价原则

本次绩效评价，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标、过程指标、产出指标（产出数量、产出质量、产出实效、产出成本）与效益指标（项目效益）

3、评价方法

评价从项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本与项目效益等方面将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合项目具体情况进行评价打分，采用百分制进行计分

（三）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价工作小组

根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）文件精神，我局及时调整了2021年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。

2、绩效评价实施过程（2021年4月26日-5月8日）

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、形成绩效评价报告（2021年5月8日-5月14日）

绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，单位负责人对组织开展绩效考评明确了具体要求。根据通知要求，形成了项目支出绩效评价报告，评价报告分数为94分，结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我市作为国务院公布的第二批国家历史文化名城，2011年公布第一批共19处历史建筑。根据住建部和省住建厅要求，要加快推进历史建筑确定和公布工作。我市于2019年开始开展南昌市保护性建筑普查工作，普查范围涵盖南昌市中心城区380平方公里，分2019年、2020年两年完成。2019年主要完成保护性建筑普查前期建立标准、普查和建档等工作，2020年主要完成历史建筑的分析评定、征求意见和报批等工作。该项目进行前期项目立项论证、项目资金测算，报局党组会集体决策，形成《2020年度规划编制类项目及经费安排计划》。2019年11月，主管局将该计划报送至市财政局审核，市财政局函复（洪财综便函〔2019〕193号）同意该项目经费安排。同时，我局将《2020年度规划编制类项目及经费安排》上报市政府（洪自然资文〔2020〕49号），并获批复（洪府厅抄字〔2020〕96号）。年中根据实际工作变化，主管局按程序向市政府行文（洪自然资文〔2020〕420号）调整规划编制类项目及经费安排，2020年9月4日，市政府抄告单(洪府厅抄字〔2020〕413号)同意对《2020年规划编制类项目及经费安排计划》进行调整，并已按要求进行绩效目标申报。

（二）项目过程情况。南昌市保护性建筑普查项目根据上级精神以及本单位年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展。项目均按照政府采购程序及《南昌市自然资源局政府采购管理制度》确定技术单位，项目资金均按程序及《南昌市规划编制专项资金管理办法》向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照《南昌市自然资源局预算绩效管理制度》、《南昌市自然资源局财务管理制度》执行，资金使用符合规定用途及财务管理制度，项目合同书、专家论证报告、验收报告等资料均齐全并已及时归档。

2019年主要完成保护性建筑普查前期建立标准、普查和建档等工作，通过普查，采集并编制了600余处建筑信息表，并初步筛选出182处推荐历史建筑，完成了合同要求的成果，并于当年按合同要求和进度情况进行前两笔项目款支付。2020年主要完成历史建筑的分析评定、征求意见和报批等工作，将筛选出的推荐历史建筑征求局系统相关单位、科室、分局和保护责任人意见，结合征求意见情况对推荐历史建筑经过认真分析、研判，最终得出推荐历史建筑名单，并通过验收，于当年底完成项目尾款支付。

（三）项目产出情况。南昌市保护性建筑普查项目完成了600余栋保护性建筑的普查和建档工作，完成了数量指标；该项目对普查区域进行了全面实地踏勘和评定，形成了建筑基本信息表，涵盖建筑年代、层数、面积、结构、价值特色、保存状况以及照片等内容，数据较为规范、详实；项目将普查成果以城区为单位绘制了保护性建筑分布图，组织各相关单位、部门进行综合分析评判，并征求了相关部门意见，筛选出一定数量的建筑作为拟推荐历史建筑，此方法较为全面、科学。总而言之，该项目较好地完成历史建筑普查、推荐、征求意见、评审和确定等工作。

（四）项目效益情况。通过对南昌市保护性建筑进行普查，为历史建筑公布奠定基础，对加强历史建筑保护，强化社会历史建筑保护意识，促进我市历史文化名城保护可持续发展起到一定作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目较好地完成了年度绩效目标，工作开展有计划、合规定，推进历史建筑公布工作，对加强南昌历史文化名城保护有重要作用。

（二）存在的问题及原因分析

项目存在进度滞后于计划，集中下半年赶任务的问题。一是受国内疫情等影响，项目总体进度有所放缓；二是工作流程没有完全理顺，存在效率不高的现象。

今后要加强对年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；梳理项目工作内容，熟悉工作流程，按照时间和质量内容要求，加快项目实施和验收工作；加强支付把关，保证资金支付与项目实施进度的一致性。

六、有关建议

1.改进方向。根据要求，统筹协调项目工作进度，按合同约定完成项目资金支付工作。

2.具体措施。严格按照工作要求，合理安排工作计划，同时注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，严格落实及执行工作的各项要求。

- 其他需要说明的问题

受项目工期推后、疫情影响进度、等因素的影响，南昌市保护性建筑普查项目资金支付情况滞后于项目预计支付进度，但达到了绩效目标设置的时效目标。