国土空间规划“一张图”管理及维护类项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （18分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3% | 项目设立符合法规政策要求，得1.5分；符合部门职责要求，得1.5分。 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3% | 项目设立有抄告单或有关政府批文等文件，得1.5分；经过集体决策，得1.5分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3% | 有绩效目标，得1.5分；绩效目标符合客观实际，得1.5分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3% | 绩效指标清晰、细化，得1.5分；绩效指标与项目任务数对应，得1.5分。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3% | 预算编制根据相关标准编制，得1.5分；投资额与项目内容相对应，得1.5分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3% | 资金分配有测算依据，得1.5分；资金分配符合地方实际，得1.5分。 | 3 |
| 过程 （17分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，大于90%且小于等于100%得3分，超出100%或小于90%得2分，低于80%得1分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，大于90%且小于等于100%得3分，超出100%或小于90%得2分，低于80%得1分。。 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 6% | 符合财务管理规定，得2分；有完整的审批程序，得2分；符合项目或合同用途，得2分。 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3% | 制定了财务管理制度，得1分；制定了合同管理制度，得1分；制定了采购管理制度，得1分。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 2% | 项目实施按法规制度执行，得1分；合同、验收报告等资料齐全，得1分。 | 2 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 项目完成数 | 10% | 初步完成“一张图”实施监督信息系统建设，得2.5分；完成2020年三维规划数据更新维护，得2.5分；完成2020年规划成果数据整理入库，得2.5分；完成2020年规划成果公开公示，得2.5分。 | 10 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 15% | 2020年三维规划数据更新维护验收合格，得5分；2020年规划成果数据整理入库验收合格，得5分；2020年规划成果公开公示验收合格，得5分。 | 15 |
|  | 产出时效 | 采购完成及时率 | 5% | 6月30日前完成采购，得5分；12月20日前完成采购，得4分。 | 4 |
|  |  | 验收完成及时率 | 5% | 10月31日前完成验收，得5分；12月20日前完成验收，得4分。 | 4 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5% | 成本节约率=[（项目预算-实际成本）/项目预算]×100%，小于等于10%得5分，大于10%得3分。。 | 5 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 提高工作效率、辅助信息公开、促进工作参与 | 10% | 通过“一张图”管理及维护，提高工作效率，辅助政务信息公开，保障公众知情权，优得10分，良得8分，中得6分，差得0分。 | 8 |
|  | 可持续效益 | 城市规划和信息化持续健康发展 | 10% | 通过“一张图”管理及维护，，促进城市规划和信息化的持续健康发展，优得10分，良得8分，中得6分，差得0分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众、科室等用户满意度 | 5% | 社会公众、科室等用户对项目成果的满意度，优得5分，良得4分，中得3分，差得0分。 | 4 |
| 总分 | 93 |

2020年国土空间规划“一张图”管理

及维护类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1.项目背景

# 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划系统并监督实施的若干意见》和《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》文件要求，“建立全国统一的国土空间基础信息平台”，“基于国土空间基础信息平台，整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图””。近年来，我中心先后开展了“南昌市规划电子报批系统”、“南昌市规划编制成果管理共享平台”、“南昌市空间规划（‘多规合一’）管理平台（一期）”（即“多规合一”信息平台）、“南昌市三维智慧规划系统”和“南昌市规划编制成果电子报批系统”等信息系统建设，在国土空间规划“一张图”管理、辅助规划业务审批决策方面发挥了重要作用。

# 为进一步发挥信息化在自然资源和国土空间规划领域的重大作用，需要对已有信息系统进行升级维护，并根据上级要求和实际业务需要建立新的信息系统，同时对每年新增的总体规划、控制性详细规划、专项规划、交通规划、修规总平和规划验线等规划成果数据进行GIS整理入库及三维建模，以保障国土空间规划“一张图”的动态更新维护。并根据政务信息公开的要求，开展国土空间规划相关成果的公开公示。

# 2.主要内容

# 协助建立国土空间规划体系并监督实施，建立并完善相关信息系统，整合各类空间关联数据，逐步形成动态更新的全市国土空间规划“一张图”，推进政府部门之间的数据共享以及政府与社会之间的信息交互。

# 2020年，该项目内容包括完成“一张图”实施监督信息系统建设；完成2020年三维规划数据更新维护；完成2020年规划成果数据整理入库；完成2020年规划成果公开公示。

# 3.实施情况

# 该项目主要从招标采购、合同签订、项目实施和验收等方面加强项目从申报、采购、实施、验收、运维的全过程管理。项目管理方法参照《项目管理知识体系指南》，并结合规划信息化行业特点和南昌本地实际。

# 受机构改革和疫情等影响，项目总体进度有所放缓，下半年通过赶进度较好地完成了“一张图”实施监督信息系统建设、2020年三维规划数据更新维护、2020年规划成果数据整理入库和2020年规划成果公开公示。

# 4.资金投入和使用情况

# 该项目年初预算783.155万元，受新冠疫情等影响，项目总体进度滞后，故对将该项目总预算进行了调整，根据调整批复（洪府厅抄字〔2020〕413 号），预算缩减为616.51万元，实际核拨并支出569.98万元。

# 项目预算和实际支出情况具体如下：

| 序号 | 内容项 | 年初预算 （万元） | 调整后预算 （万元） | 支出金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及工程监理 | 378.155 | 211.51 | 211.51 |
| 2 | 南昌市三维智慧规划数据更新维护(2020年) | 300 | 300 | 265.5 |
| 3 | 南昌市国土空间规划“一张图”数据整理入库(2020年) | 75 | 75 | 67.05 |
| 4 | 南昌市国土空间规划公开公示(2020年) | 30 | 30 | 25.92 |
| 合计 | 783.155 | 616.51 | 569.98 |

（二）项目绩效目标

# 1.总体绩效目标

# 完成2020年国土空间规划“一张图”管理及维护，建立并完善相关信息系统，整合各类空间关联数据，逐步形成动态更新的全市国土空间规划“一张图”。

# 2.阶段性目标

# 2020年1-3月，完成前期谋划。

# 2020年4-5月，开展项目调研。

# 2020年6-7月，完成部分采购。

# 2020年8-9月，完成部分内容建设。

# 2020年10-11月，开展项目实施，完成部分内容验收。

# 2020年12月，完成项目所有内容采购、验收，完成年度资金支付，预算执行率达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.评价目的

# 为强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验教训，从而规范管理，提高项目管理水平。

# 2.评价对象

# 2020年国土空间规划“一张图”管理及维护类项目

# 3.评价范围

# 根据市财政局要求（洪财办〔2021〕7号），2020年项目评价范围是市直各部门（含所属单位）申请安排的2020年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

# 在本报告中，评价范围为我中心部门预算项目，即2020年国土空间规划“一张图”管理及维护类项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

# 1.评价原则

# （1）履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

# （2）确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

# 2.评价指标体系

# 根据2020年年初申报及年中调整的绩效目标表，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，具体设置如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“一张图”实施监督信息系统建设 | = 1项 |
|  |  | 完成2020年三维规划数据更新维护 | = 1项 |
|  |  | 完成2020年规划成果数据整理入库 | = 1项 |
|  |  | 完成2020年规划成果公开公示 | = 1项 |
|  | 质量指标 | 按政府采购规定执行采购 | = 100% |
|  |  | 严格按照合同法签订合同，进行项目管理 | = 100% |
|  |  | “一张图”实施监督信息系统完成建设，其他通过验收 | = 100% |
|  | 时效指标 | 2020年12月31日前完成“一张图”实施监督信息系统建设，其他通过验收 | = 100% |
|  | 成本指标 | “一张图”实施监督信息系统及工程监理成本 | <= 211.51万元 |
|  |  | 三维智慧规划数据更新维护（2020年）成本 | <= 300万元 |
|  |  | 国土空间规划“一张图”数据整理入库(2020年)成本 | <= 75万元 |
|  |  | 国土空间规划公开公示(2020年)成本 | <= 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高工作效率、促进信息公开、促进公众参与、提升城市形象 | >= 90% |
|  | 可持续影响指标 | 促进城市规划和信息化的持续健康发展 | >= 90% |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、科室等用户满意度 | >= 90% |

- 评价方法和标准

评价从项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本与项目效益等方面将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合项目具体情况进行评价打分，采用百分制进行计分。

（三）绩效评价工作过程

# 1、成立绩效评价工作小组

# 根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）文件精神，我局及时调整了2021年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。

# 2、绩效评价实施过程（2021年4月26日-5月8日）

# (1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

# (2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

# 3、形成绩效评价报告（2021年5月8日-5月14日）

# 绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

较好地完成了“一张图”实施监督信息系统建设、2020年三维规划数据更新维护、2020年规划成果数据整理入库和2020年规划成果公开公示，评价得分93分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 立项方面，该项目经市政府抄告单（洪府厅抄字〔2020〕413 号）批复同意后设立，过程较为规范。项目通过充分的市场调研和多种方案比较，严格按照《政府采购法》和集中采购目录和限额标准，以及本部门规定，实施采购。项目绩效目标和指标设立主要依据项目内容和信息化项目特点进行填报，并经财务、单位负责人、局领导审核。项目资金分配主要围绕国土空间规划“一张图”管理及维护工作方面开展，较为合理。

# （二）项目过程情况

# 业务管理制度方面，严格按照《采购法》、《合同法》的有关规定执行。同时，市自然资源局党组印发了《关于<中共南昌市自然资源局党组会议制度>等21个工作制度的通知》（洪自然资党字〔2020〕13号），市规划研究信息中心也制定了《采购管理制度》和《合同管理制度》等相关制度。

# 合同管理方面，严格按照《合同法》和《合同管理制度》签订合同。具体签订管理过程是，由规划研究信息中心和乙方共同起草后，召开内部重大事项会议，集体决策；填写合同审批表，经办人、中心负责人、律师、分管领导共同签字确认，具体根据项目重要程度、金额大小等审批管理权限决定。

# 项目实施和验收方面，根据采购规定，编制了项目采购方案、项目验收报告等相关材料。项目完成后组织验收，验收方式采用处室审查和专家评审相结合的方式，收集验收意见，并进行项目完善。

# 项目组织方面，《南昌市国土空间总体规划（2019-2035 年）编制工作方案》（洪办字〔2019〕71 号）中成立国土空间规划信息平台建设专责小组。信息化建设工作推进小组和信息平台建设专责小组由分管领导、各处室、各单位负责人组成，负责提出信息化战略，协调重大问题。具体实施工作由南昌市城市规划研究信息中心等信息化部门的项目管理小组负责。建立了经办人实施，部门负责人审核，分管领导把关，重大问题专题研究、集体决策的管理模式。

# 财务管理方面，严格按照国家有关法律规定，同时参考制定的《财务管理制度》等进行资金支付，层层把关。根据市财政局和绩效办要求，年初进行了项目绩效目标的在线申报，上传了项目资金测算表。资金支付方面，严格按照财务制度，填写支付说明和支付审批单，连同发票、合同、合同审批表、中标通知书等材料，经单位负责人、财务、财务分管领导审核签字确认后支付。审批流程符合经费支出管理办法。

# 资金管理方面，调整后总预算为616.51万元，实际申请拨付并支付569.98万元，资金到位率（实际到位资金/预算资金）92.45%，大于90%；预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）100%；资金使用符合合同及相关规定，有完整的审批手续。

# （三）项目产出情况

# 完成了“一张图”实施监督信息系统建设、2020年三维规划数据更新维护、2020年规划成果数据整理入库和2020年规划成果公开公示。全部新增采购内容通过验收。受机构改革、疫情影响，项目进度有所放缓，下半年通过赶进度，当年12月31日前完成全部内容采购和验收。该项目年初预算783.155万元，受新冠疫情等影响，项目总体进度滞后，故对将该项目总预算进行了调整，根据调整批复（洪府厅抄字〔2020〕413 号），预算缩减为616.51万元，实际核拨并支出569.98万元。均未超出成本。

# （四）项目效益情况

# 通过“一张图”实施监督信息系统建设进一步提高了工程建设项目规划许可审批工作效率。通过规划成果数据整理入库和规划成果公开公示，促进了信息公开和公众参与。通过三维规划数据更新维护，辅助了三维规划方案对比和城市设计，提升了城市形象。通过国土空间规划“一张图”管理及维护，有利于城市规划和信息化的持续健康发展，相关效益需逐步发挥。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 主要的经验做法：应加强项目可行性研究，从技术上、经济上、实际需求上进行考虑，进行市场调研和多方案比选、询价，避免来回折腾；必须严格按照国家、省市和部门有关法规制度开展项目采购、合同签订和资金支付，确保合法合规，避免廉政风险；在项目实施过程中，该单位应加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致。

# 存在的问题及原因分析：该项目基本完成了年度绩效目标，但也存在进度滞后年初计划，集中下半年赶任务的问题。一是受国内疫情等影响，项目总体进度有所放缓，对预算进行了调整；二是请款拨付流程不畅通，导致10月份之前资金支付不理想。

# 问题改进措施：今后，要加强沟通，畅通请款拨付流程；加快项目实施，确保完成年度绩效目标；加强年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；找准机构改革后自身职能定位，强化项目可行性分析；进一步加强项目整体管理、进度管理，落实到人，确保项目按时保质完成。

- 有关建议

# 进一步加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致；加强项目可行性分析和预测，保证需求的刚性和弹性相结合，并及时调整，确保项目按时保质完成。具体来说：一是在项目预算申报时提前研究建设方案，做好项目概算；二是在预算批复下达前，工作提前做，拟定建设方案、采购方案；三是在项目合同签订和实施过程中，划分好项目阶段，确保资金支付和项目阶段对应。

七、其他需要说明的问题

无